SMLOUVA   O   DÍLO

na zhotovení stavebních a montážních prací

uzavřená ve smyslu ustanovení § 536 a násl. obchodního zákoníku

Čl. I - Smluvní strany, statutární zástupci a zástupci pro věci technické, TDS

- Smluvní strany

  - Objednavatel: 		Obec Sádek

se sídlem:			Sádek , čp. 150, 572 01 Polička

IČO:				123 45 678

Statutární zástupce:		Ludmila Sládková; starostka

  - Zhotovitel:			…(doplní uchazeč)...

se sídlem:			…(doplní uchazeč)...

IČO:				…(doplní uchazeč)...

DIČ:				…(doplní uchazeč)…

Statutární zástupce:		…(doplní uchazeč)...

Bankovní spojení:		…(doplní uchazeč)...

Zapsaný v obchodním rejstříku: …(POLOŽKA)... - u rejstříkového soudu v …(KDE)...

- Zástupci pro věci technické

  - Za objednavatele:

Ludmila Sládková; starostka

  - Za zhotovitele:

…(doplní uchazeč)...

- Technický dozor stavebníka

  - Bude-li TDS jmenován, bude uveden do stavebního deníku při předání staveniště a zahájení stavby

  - Nebude-li TDS jmenován, bude jeho povinnosti vykonávat zástupce objednavatele pro věci technické

Čl. II - Předmět plnění

- Předmětem této smlouvy je:

„Vestavba víceúčelového sportovně společenského centra

Sádek č.p. 150“

“

  - Popis předmětu zakázky (označení stavebních objektů, stavebních dílů nebo jiná specifikace)

    - stavební a konstrukční část

    - zařízení pro vytápění

    - zařízení ZTI

    - Zařízení silnoproudé elektroinstalace

    - plynová zařízení

    - vybavení : 2 ks pingpongových stolů, 5 ks stolů – lamino  s kovovými nohami, 20 ks židlí provedení dýha, nohy kovové

  - Rozsah předmětu zakázky je dán:

    - Technickou dokumentaci

    - Výkazem výměr

- Splněním veřejné zakázky se rozumí:

  - úplné dokončení všech stavebních a montážních prací, včetně jiných prací souvisejících s dokončením realizace veřejné zakázky a jejím zprovozněním

  - vyklizení staveniště

  - podepsání zápisu o předání a převzetí veřejné zakázky, resp. protokolu o odstranění zjištěných vad a nedodělků

  - předání podkladů pro závěrečnou kontrolní prohlídku, včetně dokumentace skutečného provedení stavby

  - doklady, atesty a prohlášení o shodě o použitých materiálech a výrobcích

  - protokoly o provedených zkouškách, výchozí revize, vyplynou-li z povahy předmětu plnění

Čl. III - Cena předmětu plnění

- Cena za provedení předmětu plnění podle čl. II je:

  - Stavební objekty celkem	…0,00 Kč…

  - Hodinové zúčtovací sazby celkem	…0,00 Kč…

  - Administrace zakázky celkem	…0,00 Kč…

  - Celkem bez DPH	…0,00 Kč...

  - DPH 	...0,00 Kč...

  - CENA CELKEM včetně DPH	...0,00 Kč...

- Tato cena je sjednána v souladu se zákonem o cenách č. 526/90 Sb., ve znění pozdějších předpisů, jako cena pevná a zároveň nejvýše přípustná včetně DPH. Oceněný výkaz výměr je pouze podpůrný pro výpočet celkové ceny (§546 až §549) uvedené v krycím listu nabídky (příloha č. 1)a rekapitulačním listu (příloha č. 2a).

- Tato cena vychází z výkazu výměr pro ocenění prací (příloha č. 2b). V případě, že se některé části nebudou realizovat, budou z ceny dle bodu III.1. odečteny.

- Případné objektivně zdůvodněné a prokazatelné vícepráce budou fakturovány samostatně, a to v položkových cenách z výkazu výměr, pokud budou vícepráce obsahovat nové položky, bude položková cena stanovena dohodou smluvních stran.

Čl. IV - Doba a průběh realizace předmětu plnění

- Termíny plnění

  - Zahájení prací	…ode dne podpisu smlouvy (předpoklad je 01.10.2012)…

  - Dokončení prací	…do 28.2.2013…

  - Vyklizení staveniště	…do 7 dnů od dokončení prací…

  - Předání předmětu plnění	…do 7 dnů od vyklizení staveniště…

- Průběh realizace

  - Termíny uvedené v článku IV., bod 1 jsou závazné, nebude-li dodatkem ke smlouvě z objektivních důvodů dohodnuto jinak

  - Zhotovitel bude realizovat předmět plnění dle, při podpisu smlouvy, zaktualizovaného časového, věcného a finančního harmonogramu realizace díla, pokud byl harmonogram požadován ve výběrovém řízení (příloha č. 3)

  - Zhotovitel bude dodržovat ve výběrovém řízení navržené a při podpisu smlouvy, upravené a odsouhlasené subdodavatelské schéma, bude-li předmět plnění realizován se subdodavateli a bylo-li schéma požadováno ve výběrovém řízení (příloha č. 4)

  - Stavební a montážní práce mohou být realizovány i za provozu objednavatele nebo jím určených uživatelů.

Čl. V - Fakturace, platební podmínky,

- Fakturace

  - Podkladem k proplacení provedených prací budou vystavené daňové doklady – faktury s náležitostmi stanovenými platnými právními předpisy

  - Před vystavením daňového dokladu je zhotovitel povinen zajistit odsouhlasení soupisu provedených prací

  - V průběhu realizace budou faktury vystavovány do výše 80% celkové smluvní ceny

  - Poslední faktura ve výši 20% sjednané ceny bude vystavena na základě podepsaného protokolu o předání a převzetí předmětu plnění

  - Den zdanitelného plnění bude vždy 1. kalendářní den následujícího měsíce (tzn. např.: za březen 2012  to bude 1.4.2012).

- Platební podmínky

  - Úhrady vystavených faktur budou probíhat v plné výši

  - Pozastávka 20% z celkové smluvní ceny bude uhrazena do 30 dnů po podpisu protokolu o předání a převzetí předmětu plnění, resp. protokolu o odstranění vad a nedodělků

  - Minimální doba splatnosti faktury bude 30 dnů

  - Povinnost zaplatit je splněna dnem odepsání příslušné částky z účtu objednavatele

- Informace k režimu přenesené daňové povinnosti

  - Objednavatel = plátce (= příjemce plnění v režimu přenesení daňové povinnosti)

  - Zhotovitel = poskytovatel stavebních a montážních prací (=poskytovatel plnění v režimu přenesení daňové povinnosti)

  - Objednavatel (obec) není 100% příjemcem plnění v přenesené daňové povinnosti.

  - O režimu přenesení daňové povinnosti se rozhodne při předání a převzetí staveniště

Čl. VI - Záruční lhůty a odpovědnost za skryté vady

- Záruční lhůty

  - Předmět plnění jako celek	...60 měsíců…

  - Vnitřní zařízení a vybavení (má-li toto originální záruční list)	...24 měsíců…, pokud výrobce neposkytuje záruční dobu delší

  - Záruční lhůty začínají běžet dnem podpisu protokolu o předání a převzetí předmětu plnění v případě, že se na předmětu plnění nevyskytnou žádné vady a nedodělky. V případě, že se na předmětu plnění vady a nedodělky vyskytnou, začínají záruční lhůty běžet dnem podpisu protokolu o odstranění poslední vady nebo nedodělku.

- Odpovědnost za skryté vady

  - Zhotovitel zodpovídá za skryté vady v rozsahu: ...60 měsíců...

  - Skrytou vadou se rozumí vada vzniklá:

    - porušením povinností zhotovitele při realizaci (technologické lhůty, objektivně doporučený postup prací, apod.).

    - nedodržením parametrů stavby definovaných v PD, ZD nebo jiném dokumentu, se kterým byl zhotovitel seznámen

Čl. VII - Zvláštní ujednání

- Dodavatel prohlašuje, že je i nadále oprávněn realizovat předmět plnění v plném rozsahu a v souladu s doklady o splnění kvalifikačních předpokladů předložených ve výběrovém řízení (příloha č. 5a ; příloha 5b)

- Dodavatel si je vědom, že je:

  - Vázán pravidly poskytovatele dotace, které souvisí s poskytnutím dotace, přičemž kontrola může být prováděna během přípravy předmětu dotace, v průběhu jeho realizace a následně po jeho ukončení a v průběhu povinné doby udržitelnosti projektu

  - Ve smyslu ust. § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly

  - Povinen respektovat a plnit opatření kontrolních orgánů, která vzejdou z kontrolní činnosti, a v případě neplnění povinností uhradit náhrady a škody způsobené objednavateli.

  - Vázán prohlášením o vázanosti pravidly poskytovatele dotace a o součinnosti při kontrole, bude-li předmětu plnění realizován s dotací (příloha č. 6)

Čl. VIII - Závěrečná ujednání

- K uzavření této smlouvy má objednavatel souhlas udělený usnesením zastupitelstva obce č. ………ze dne ………….

- Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech vyhotoveních; objednavatel obdrží tři vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení.

- Tuto smlouvu lze měnit pouze písemným oboustranně potvrzeným ujednáním výslovně nazvaným "Dodatek č. .. ke smlouvě o dílo ze dne ....". Jiné zápisy, protokoly či dohody se za změnu smlouvy nepovažují. Podkladem pro sepsání dodatku je zápis z kontrolního dne nebo zápis ve stavebním deníku.

- Pokud nebylo v této smlouvě nebo v obchodních podmínkách ujednáno jinak, řídí se právní poměry z ní vyplývající a vznikající obchodním zákoníkem.

- Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém rozsahu této smlouvy.

- Tato smlouva nabývá účinnosti podpisem obou smluvních stran.

V ……………… dne ...................2011...		V ……………… dne ...................2011...

...................................................................		…………..........................................................

Objednavatel						Zhotovitel

Seznam příloh - (dokladovány budou ty, které byly požadovány ve výběrovém řízení):

Příloha č. 1 – krycí list

Příloha č. 2a – rekapitulační list

Příloha č. 2b – oceněný výkaz výměr

Příloha č. 3 – časový, věcný a finanční harmonogram realizace díla, byl-li požadován v poptávkovém řízení

Příloha č. 4 – subdodavatelské schéma, bude-li předmět plnění realizován se subdodavateli a bylo-li požadováno v poptávkovém řízení

Příloha č. 5a – doklady o splnění kvalifikačních předpokladů – základní kvalifikační předpoklady

Příloha č. 5b – doklady o splnění kvalifikačních předpokladů – profesní kvalifikační předpoklady

Příloha č. 6 – prohlášení o vázanosti pravidly poskytovatele dotace a o součinnosti při kontrolách, bude-li předmět plnění realizován s dotací